PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

pályázati kiíráshoz

Kódszám:

DAOP-4.1.2/B-11

DDOP-3.1.3/C-11

ÉAOP-4.1.2/C-11

ÉMOP-4.1.2/A-11

KDOP-5.2.1/C-11

NYDOP-5.2.1/C-11

Tartalom

A.	A támogatás célja ÉS HÁTTERE	4

A1.	Alapvető cél és háttér információ	4

A2. Részcélok	5

A3. Rendelkezésre álló forrás	6

A4. Támogatható pályázatok várható száma	6

B. Pályázók köre	7

B1. Jogi forma	7

B2. Székhely	9

C. A Pályázat tartalma	9

C1. Támogatható tevékenységek köre	9

C2. Nem támogatható tevékenységek	13

C3. Elszámolható költségek köre	15

C4. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határideje	21

C5. Fenntartási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó előírások	22

C6. A projekt tartalmára vonatkozó előírások	22

C7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek	26

C8. Speciális kizáró okok	28

C8.1. A pályázó személyére és a projektre vonatkozó speciális kizáró okok	28

D. Pénzügyi feltételek	29

D1. Támogatás formája	29

D2. Támogatás mértéke	29

D3. Támogatás összege	29

D4. Az önerő mértéke	30

D5. Előlegigénylés szabályai	31

E. kiválasztási kritériumok	31

E1. Kiválasztási kritériumok	31

E2. Csatolandó mellékletek	41

E3. Monitoring mutatók	45

F.	Adminisztratív információk	46

F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje	46

F2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája	47

F3. Fogalomjegyzék	48

F4. Segédletek, sablonok	49

Általános segédletek	49

Speciális segédletek	49

Mellékletek	49

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz 2010. c. dokumentum (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az Általános feltételek, valamint a jelen Pályázati Felhívás, és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való eltérés (akár formai, akár tartalmi) esetén a pályázat elutasításra kerülhet.

# A támogatás célja ÉS HÁTTERE

## Alapvető cél és háttér információ

„A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított, vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. (Eü.tv. 100.§)”.

A jelen pályázati felhívás tartalma a rehabilitáció ágai közül csak az orvos-egészségügyire terjed ki. Az egészségügyi ellátáson belül a rehabilitációs ellátóhely a rászoruló páciens számára szükséges szolgáltatásokat definiált (a pályázati útmutató „X” mellékletben csatolt) rehabilitációs program formájában nyújtja, az alábbi fejlesztési prioritássorrend szerinti rehabilitációs szakterületeken:

- pszichiátria (kiemelve a gyermekpszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációt, beleértve pszichiátriai és pszichoterápiás rehabilitációt, valamint a neurológiához is sorolható epileptológiai rehabilitációt),

- addiktológia (alkohológiai, drog-, és egyéb szenvedélybeteg rehabilitáció)

- kardiológia,

- tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció

- csecsemő- és gyermekgyógyászati rehabilitáció,

- neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció (ideértve az ún. mozgásszervi rehabilitációt, a mozgással is kapcsolatos neurológiai rehabilitációs területekkel együtt)

A rehabilitációs ellátóhely működését a rehabilitációs team formájában végzett ellátás jellemzi, amely a funkcionális állapotfelmérésnek megfelelően a szakmai irányelvek és protokollokon alapuló, egyénre szabott rehabilitációs célokat rögzítő terv alapján zajlik a beteg aktív közreműködésével. Az ellátás történhet fekvőbeteg és járóbeteg szakellátásban, nappali kórházban járóbeteg szakellátás nappali ellátásaként, valamint tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció területén gondozó intézetekben is.

Jelen pályázati konstrukció alapvető célkitűzése:

A különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése, és az elérhető szolgáltatás színvonalának javítása az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével, valamint személyi feltételeinek javításával.

Ennek érdekében jelen konstrukció közvetlen céljai:

- Az egészségügyi rehabilitáció közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátó és a fekvőbeteg szakellátó intézményekhez integrált járóbeteg ellátó intézményrendszerének, egyes a jelen útmutatóban megjelölt szakterületeken - uniós fejlesztéssel nem érintett - önálló járóbeteg-szakellátó intézmények rehabilitációs szakellátásainak, illetve a pszichiátriai/addiktológiai gondozói hálózat fejlesztése.

- Jelen pályázat keretében kiemelten támogatandó a minősítés nélküli rehabilitációs kapacitások terhére kialakítandó nappali kórházi, illetve ambuláns járóbeteg szakellátások fejlesztése a pályázat mellékletét képező, választott rehabilitációs szakmai programok eljárási protokollok szerinti megvalósításával.

Az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése révén az érintett betegek számára a komplex rehabilitációs szemléletű szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége jelentősen javul. Ez magában foglalja a betegség vagy baleset következtében kiesett (rész)képességek helyreállítását, a megmaradt képességek megerősítését, az egyén önálló életvitelének segítését. Ennek eredményeként fejlődik a több ágazattal (mentális, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációt végző szervezetekkel) való együttműködés és az érintett betegek esélye nő a munkaerőpiacon való megjelenésre, a szociális/családi életben minél önállóbb életvitelre.

A szükségletekhez alkalmazkodó kapacitású, szakmailag megfelelő színvonalú, folyamatos és rugalmas ellátást biztosító, gazdaságilag fenntartható egészségügyi rehabilitációs struktúra kialakítása szükséges, amely az egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez (és annak speciális szakterületeihez) előírt személyi és tárgyi minimumfeltételeknek való megfeleléssel, az infrastruktúra fejlesztésével (épület, gép-műszer, informatika, infó-kommunikáció), a munka- és gyógyítási feltételek javításával, a munkaképesség visszaállítását célzó tevékenységek fejlesztésével és a betegek oktatásával járul hozzá a kitűzött célok eléréséhez.

Az Észak-magyarországi, Nyugat-dunántúli és Dél-alföldi Operatív Program jelen kiírása keretében támogatható a rehabilitációs ellátást terhermentesítő végstádiumú betegek palliatív ápolását végző egység (intézményi hospice egység) kialakítása, infrastrukturális fejlesztése.

## A2. Részcélok

- A szükségletekhez igazodó, a progresszivitási szintnek megfelelő orvosi rehabilitációs ellátások fejlesztése, beleértve a pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozást.

- Az ambuláns rehabilitáció, valamint a fekvőbeteg aktív, illetve rehabilitációs ellátást kiváltó nappali rehabilitációs ellátások fejlesztése a lakosságközeli szakellátás bővítése érdekében.

- Korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, ezzel együtt a munkafeltételek javítása.

- Folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költség-hatékony integrált rendszerek hálózatának kialakítása, vertikális és horizontális együttműködések létrehozása, a regionális ellátó rendszer megerősítése.

- A rehabilitációs tevékenységhez szükséges magas szintű, elvárt személyi feltételek biztosítása érdekében képzésfejlesztése.

- A rehabilitációs betegoktatás előmozdítása szakmai fejlesztések megvalósításával.

## A3. Rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

| Konstrukciószám | Régiónként a pályázat keretében rendelkezésre álló összeg |
| --- | --- |
| DAOP-4.1.2 | 2 mrd Ft |
| DDOP-3.1.3 | 2,55 mrd Ft |
| ÉAOP-4.1.2 | 3,5 mrd Ft |
| ÉMOP-4.1.2 | 2,14 mrd Ft |
| KDOP-5.2.1 | 2,07 mrd Ft |
| NYDOP-5.2.1 | 1,25 mrd Ft |

Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

## A4. Támogatható pályázatok várható száma

Régiónként egyetlen szolgáltatói/fenntartói konzorcium részesülhet támogatásban az alábbi szakmai megkötésekkel:

A konzorcium által felvállalt rehabilitációs fejlesztéseknek (rehabilitációs szakmai programoknak) az A1) pontban meghatározott támogatható rehabilitációs szakterületek közül 2 Mrd Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetében legalább két szakterületre szükséges irányulniuk, amelyek közül egyet az alábbi szakterületek közül szükséges kiválasztani:

- pszichiátriai és/vagy addiktológiai rehabilitáció;

- ambuláns kardiológiai rehabilitáció és /vagy tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció.

Egy szakterületre fordítható összeg 2 Mrd Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetében nem haladhatja meg a fejlesztés 70%-át.

2 Mrd Ft-ot meghaladó támogatás esetében a fejlesztésnek legalább három szakterületre szükséges irányulnia, amelyből kettőt az alábbi szakterületek közül szükséges fejleszteni,

- pszichiátriai és/vagy addiktológiai rehabilitáció;

- ambuláns kardiológiai rehabilitáció és /vagy tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció.

Egy szakterületre fordítható összeg 2 Mrd Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetében nem haladhatja meg a fejlesztés 60%-át.

Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Alföldön a vonatkozó operatív programban foglaltak szerint elvárás hosszú idejű ápolási fejlesztések megvalósítása érdekében a rehabilitációs ellátást terhermentesítő végstádiumú betegek palliatív ápolását végző egység (intézményi hospice egység) fejlesztése a konzorciumi projekt összköltségének 10%-a erejéig.

# B. Pályázók köre

## Jogi forma

A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére közfinanszírozott ellátást nyújtó fekvőbeteg szakellátást, továbbá kórházhoz integrált rehabilitációs járóbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók, egyes a jelen útmutatóban megjelölt szakterületeken - uniós fejlesztéssel nem érintett - önálló járóbeteg-szakellátó intézmények, illetve rendelőintézethez integrált vagy önálló gondozók szolgáltatói és/vagy fenntartói konzorciuma pályázhat az alábbi feltételekkel:

A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukció esetében kizárólag konzorciumban történő pályázat benyújtása lehetséges.

Minden régióban 1 db konzorciumi pályázat támogatására van lehetőség. Minden konzorciumi tag kedvezményezett, és konzorciumi tag csak kedvezményezett lehet. Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki

- megfelel a Pályázati Felhívásban foglalt jogosultsági feltételeknek

- részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, és

- támogatásban részesül.

A konzorciumokra vonatkozó további feltételekről az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képező „Útmutató a Regionális Operatív Programok keretében konzorciumi formában megvalósuló projektek kezeléséhez” című dokumentumban foglaltak alkalmazandóak.

A fejlesztendő szolgáltatókkal szembeni elvárások:

A pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs szakterületen fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók fejlesztései támogathatók, illetve ezen egységekhez kapcsolódó integrált járóbeteg szakellátás fejlesztése. Támogathatóak továbbá kórházhoz integrált pszichiátriai, addiktológiai gondozók, önálló járóbeteg-szakellátó intézményekhez integrált, a Felhívás C2. pontjában felsorolt uniós fejlesztéssel nem érintett pszichiátriai, addiktológiai gondozók vagy önálló pszichiátriai, addiktológiai gondozók is.

A szolgáltatóknak a pszichiátria és addiktológiai szakmában (aktív vagy rehabilitációs fekvő, járó, nappali kórházi ellátási formában) érvényes működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkeznek vagy ilyen egységek feladatát veszik át feladatátadásra vonatkozó, pályázathoz csatolandó szerződés szerint.

A kardiológiai rehabilitáció szakterületén csak ambuláns járóbeteg kardiológiai rehabilitáció vagy nappali kórházi és/vagy nappali ellátás fejleszthető az alábbi intézményekben:

- kardiológiai rehabilitációs és/vagy aktív kardiológiai fekvőbeteg szakellátási háttérrel rendelkező szolgáltatók;

- önálló vagy kórházhoz integrált járóbeteg szakellátók,

  - amelyek járóbeteg szakellátása uniós fejlesztésben nem részesültek és

  - kardiológiai szakrendeléssel rendelkeznek,

  - az ambuláns kardiológiai rehabilitációs szakmai protokollban rögzített feltételek teljesítését a beruházás befejezésére vállalják,

  - továbbá a fekvőbeteg szakellátási háttér biztosítására aktív kardiológiai fekvőbeteg szakellátással rendelkező intézménnyel a pályázathoz megállapodást csatolnak (5. sz. melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányhoz).

A tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterületén régiónként 1 működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkező A” vagy „B” minősítésű fekvőbeteg rehabilitációs egység, továbbá olyan „C” minősítésű fekvőbeteg rehabilitációs egység fejleszthető, amely esetében a szolgáltató a beruházás befejezésére vállalja az „A” és „B” minősítés megszerzését. Ezen szolgáltatók esetében továbbá a rehabilitációs fekvőbeteg szervezeti egységhez kapcsolódó, integrált járóbeteg szakellátás keretében ambuláns tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs fejlesztés is megvalósítható.

Ambuláns tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs fejlesztés valósítható meg továbbá a Felhívás C2 pontjában felsorolt uniós fejlesztéssel nem érintett, rendelőintézethez integrált vagy önálló gondozóintézetekben.

Csecsemő-és gyermekrehabilitáció szakterületen az aktív csecsemő és gyermekgyógyászati osztállyal rendelkező fekvőbeteg szakellátó intézményekben nappali ellátás vagy ambuláns.

A neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterületén a szolgáltatóknak a fejlesztendő rehabilitációs szakma tekintetében fekvőbeteg szakellátás tekintetében „A” vagy „B” minősítésű, vagy speciális ellátást biztosító, nem minősített (3,8-as szorzó) rehabilitációs tevékenységre vonatkozó  működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkeznek, vagy ilyen minősítésű egységek feladatát veszik át feladatátadásra vonatkozó, pályázathoz csatolandó szerződés szerint. A „C” minősítésű rehabilitációs egységgel rendelkező intézmények esetében csak a rehabilitációs fekvőbeteg kapacitás átcsoportosításával fejlesztett nappali kórházi és/vagy nappali ellátás, továbbá ambuláns rehabilitációs (járóbeteg) ellátás fejleszthető.

Fenti feltételek figyelembevételével a következő szervezetek konzorciuma nyújthat be pályázatot:

- 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek

- 32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

- 38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek

- 55-Egyház, egyházi intézmény

- 56-Alapítvány

- 57-Nonprofit gazdasági társaság

- 59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet,

amelyek

- közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók,

- vagy amelyek tulajdonában vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésben, használatában lévő ingatlanban közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató működik.

Konzorciumban együttműködő partnerként bevonható továbbá a rehabilitációs személyi feltételek biztosításában képzőintézményként közreműködő egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmény. (NB: kar önállóan nem lehet együttműködő partner sem, csak maga a felsőoktatási intézmény!)

A pályázathoz részletes konzorciumi együttműködési megállapodást szükséges benyújtani (Általános Feltételek c. dokumentum 4. számú melléklete). Szolgáltató konzorciumi tag esetében a fenntartó előzetes támogató döntése, a konzorciumi szerződés fenntartói ellenjegyzése szükséges. Fenntartó konzorciumi tag esetében a szolgáltató nyilatkozata szükséges, hogy a szolgáltatóra irányuló fejlesztés tartalmát megismerte, annak megvalósítását támogatja.

## Székhely

Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli régió területén megvalósuló projektek támogathatók.

# C. A Pályázat tartalma

## Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

### C1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak.

Jelen pályázati felhívás keretében támogatható a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátás, a kórházhoz integrált rehabilitációs járóbeteg szakellátás, a nappali kórház, valamint a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozók

- infrastruktúrafejlesztése:

- rehabilitációs tevékenységgel összefüggő meglévő infrastruktúra fejlesztése: épület felújítása, átalakítása, rekonstrukciója, bővítése (pl. közösségi helyiség, melegítő konyha);

- vagy indokolt esetben új épület építése

- speciális kiszolgáló helyiségek kialakítása: a választott szakmai programhoz illeszkedő egyéni és csoportos foglalkoztató terápiás szoba, tornaterem, kezelő, csoportos foglalkoztató (ergoterápiás), fizikoterápiás kezelőegység, beteg-oktató helyiség, játszószoba, gyógyászati segédeszköz gyakorló terem, demonstrációs akadálymentes helyiség, központi sportterápiás egység, központi fizio- ill. hidroterápia, ortopédtechnikai műhely

Önmagában infrastruktúra-fejlesztés akkor támogatható, ha a pályázó vállalja, hogy a projektmegvalósítás végére eszközállománya megfelel a szakmai minimumfeltételekben előírtaknak.

Jelen kiírás keretében jelenleg nem működő, új szolgáltató létrehozása nem támogatható.

Új építés kizárólag az alábbi feltételekkel támogatható:

  - amennyiben a pályázó nem rendelkezik a létesítéséhez megfelelő épülettel, vagy

  - amennyiben rendelkezik épülettel, de a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan és az új építés költséghatékonyabb, vagy a telekhatáron belüli bővítés tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület életveszélyes állapotban van (melyet a pályázó ÁNTSZ igazolással, vagy statikus véleményével támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésék időpontja). A létesítendő épület/épületegyüttes a már meglévő épület minden egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes körűen ellátja, tehát az új építés egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez kapcsolódó feladat,- és funkciócsökkenést nem eredményez.

Infrastruktúrafejlesztés esetén irányadó a jelen Pályázati Felhívás 3. sz. segédletét képező „Kórház mint műszaki létesítmény” c., egészségügyi építészeti és műszaki követelményeket tartalmazó dokumentum.

- Minden konzorciumi taghoz kapcsolódó beruházással érintett szolgáltatási helyszín esetében legalább egy önállóan támogatható infrastrukturális fejlesztésnek meg kell valósulnia.

Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minősül infrastruktúra-fejlesztésnek, nem támogatható.

### C1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

- A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

- Eszközbeszerzés:

- csak a pályázatban leírt rehabilitációs szakmai programhoz szükséges és indokolt, legalább a szakmai minimum tárgyi feltételeiben meghatározott orvostechnikai gép, műszer és eszköz, bútorzat, valamint a rehabilitációs osztály működéséhez szükséges nagyértékű ápolási eszközök beszerzése;

- spiroergometer;

- munkaterápiás eszközök beszerzése pszichiátriai rehabilitáció fejlesztéséhez kapcsolódóan;

- profil-specifikus, elektromos stimuláló, gyógytorna-, ergoterápia-, gyerekfejlesztő eszközök, pszichiátriában kognitív funkciókat javító eszközök, tesztek beszerzése;

- a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó informatikai rendszer és eszközfejlesztés (1. segédlet: Informatikai eszközök beszerzésének minimumkövetelményei ajánlás alapján);

- nővér- és segélyhívó rendszer kialakítása;

- kizárólag önálló pszichiátriai-, addiktológiai gondozók fejlesztéséhez kapcsolódóan gépjármű beszerzése

- „Orvosi képzést folytató egyetem esetében graduális rehabilitációs képzés és felsőfokú szakirányú szakképzés kialakításának (beleértve a gyakorlati képzőhelyek együttműködési rendszerének) szakmai és infrastrukturális feltételeinek kialakítása, fejlesztése”

Azokban az aktív ellátással nem rendelkező rehabilitációs szakkórházakban, ahol nem áll rendelkezésre aktív diagnosztikai háttér, ennek biztosítását a hozzá legközelebbi aktív ellátást nyújtó szolgáltatóval kötött megállapodással kell biztosítani. Ez alól a feltétel alól a spiroergometer kivételt képez.

A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges!

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható.

Szükséges a beszerzendő eszközök indokoltságának alátámasztása a jelenleg rendelkezésre álló eszközök és a beszerzendő eszközök listájával, rövid specifikációval.

- Képzés:

Az alábbi képzéstípusok támogathatóak a – továbbképzések kivételével – képzéssel arányos időtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett:

- ráépített egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés,

- egészségügyi szakmai továbbképzés,

- egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés,

- szakképzés,

- továbbképzés.

Képzési támogatást a pályázóval munkaviszonyban álló munkavállalók rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó általános képzéséhez és szakképzéséhez lehet nyújtani.

Rehabilitációs szakellátáshoz kapcsolódóan betegoktatásra történő felkészítés belső képzésként is támogatható.

- Rehabilitációs szakképzéssel és betegoktatással összefüggő szakmai fejlesztés

- Orvosi képzést folytató egyetem esetében graduális rehabilitációs képzés és felsőfokú szakirányú szakképzés kialakításának (beleértve a gyakorlati képzőhelyek együttműködési rendszerének) szakmai és infrastrukturális feltételeinek kialakítása, fejlesztése

- A rehabilitációs betegoktatás szakmaspecifikus fejlesztését, betegoktatást célzó információs és oktató anyagok kifejlesztését támogató szakmai fejlesztő tevékenység.

### C1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Intézmények akadálymentesítése, a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” című dokumentum (az Általános feltételek c. dokumentum 8. számú melléklete, továbbiakban: Segédlet) előírásainak betartásával;

- a beruházással (építéssel, bővítéssel, átalakítással, rekonstrukcióval) érintett ingatlan tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is, és

- a beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület projekt arányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése.

A tervezés és megvalósítás során kötelező a Segédletben részletezett előírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerű alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. E dokumentum tartalmazza az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszait.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen pályázati konstrukció esetében csak olyan projektjavaslatok részesülhetnek támogatásban, melyek megfelelnek az alábbi kritériumnak: Az építési engedélyezési tervdokumentáció, illetőleg az az alapján – az építésügyi hatóság által kibocsátott – jogerős és végrehajtható építési engedély megfelel a Pályázati Felhívás megjelenése napján hatályos 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendeletnek (OTÉK).

A fenti rendelkezésből fakadóan csak olyan építési beruházás támogatható:

- amellyel kapcsolatban az építési engedélyezési eljárás 2009. szeptember 13. napja után indult, és az építésügyi hatósági engedélyt a módosított OTÉK rendelkezések figyelembe vételével adta ki az építésügyi hatóság vagy,

- melynek engedélyezési tervdokumentációját a pályázó az új OTÉK szabályok szerint módosíttatta, és az építésügyi hatósági engedély az építésügyi hatóság által a 182/2008 (VII.14.) Korm. rendeletben foglalt módosításoknak megfelelően került kiadásra.

- Az illetékes építésügyi hatóság nyilatkozata, hogy a 2009.09.13. előtti engedélyes terv módosítás nélkül is megfelel az új OTÉK előírásnak.

Új építés esetén akadálymentesítés alatt az új épület teljes körű és komplex akadálymentesítése értendő.

Infrastruktúra fejlesztés esetén az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó műszaki előírásainak, illetve a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről a tervezőnek nyilatkoznia szükséges.

- A projekt előkészítésbe kötelező bevonni rehabilitációs környezettervező szakmérnököt vagy rehabilitációs környezettervező szakértőt, aki a projekt Segédletnek való megfelelését a jelen Pályázati Felhívás 9. sz. melléklete szerint igazolja. A rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek vagy rehabilitációs környezettervező szakértőnek a pályázat mellékleteként benyújtandó tervdokumentáció (a tervlapok és a szöveges dokumentáció) minden akadálymentesítést érintő oldalát eredeti aláírásával kell ellátni. A rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők aktuális névjegyzéke és elérhetősége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján (elérhetőség: http://www.szmm.gov.hu ›› Gyorselérés ›› Rehabilitációs mérnökök listája).

Könyvvizsgálat:

A projektszintű könyvvizsgálatra vonatkozó általános előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum C 1.2. pontja tartalmazza.

Nyilvánosság biztosítása:

A projektgazda 125 millió forintos támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, az annak mellékletét képező „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani.

A projektgazda 50 millió forintos támogatási összeg felett B típusú hirdetőtáblát és D típusú emlékeztető táblát, illetve 50 millió forintos támogatási összeg alatt C típusú hirdetőtáblát és D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén, helyszínein.

A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik.

Azbesztmentesítés:

Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a pályázónak jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges.

## C2. Nem támogatható tevékenységek

Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában, valamint az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek.

Nem támogatható tevékenységek különösen:

- Új építés, kivéve a C1.1 pontban megjelölt feltételekkel;

- A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések;

- Eszközbeszerzés, épület-infrastruktúrafejlesztés nélkül;

- Új intézmény kialakítása;

- Kizárólag csak akadálymentesítésre irányuló infrastruktúra-fejlesztés;

- Infrastruktúrafejlesztés nem a Pályázó tulajdonában / vagyonkezelésében / állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanon;

- Használt eszközök beszerzése;

- Forgóeszközök beszerzése;

- Aktív ellátást is biztosító kórházak rehabilitációs egységei számára elérhetőként előírt diagnosztikai eszközök beszerzése spiroergometer kivételével;

- Belgyógyászati, gasztroenterológiai vagy nőgyógyászati rehabilitációs szakmákra irányuló fejlesztés;

- Új eszközök és gépek kezelésének betanítása;

- Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, fejlesztése;

- Nem kizárólag gyógyászati célú fejlesztések, amelyek alapvetően a rekreációt szolgálják, vagy élményelemeket nyújtanak;

- Ugyanazon ellátandó lakosság tekintetében azonos rehabilitációs szakmában ugyanazon szakmai profilra irányuló párhuzamos fejlesztés;

- Konyha, kivéve a Pályázati Felhívás C1.1. pontjában felsorolt melegítő konyha, valamint konyha kialakítása különálló új építés esetén, továbbá foglalkoztató terápiás célokat szolgáló gyakorló (minta) konyha.

- Termálvíz bevezetése az energetikai korszerűsítés kivételével kizárólag már feltárt kapacitás hasznosítására;

- Gyógy-és termálfürdő kialakítása, fejlesztése;

- Új balneoterápiás egység kialakítása és fejlesztése, ide nem értve a hidroterápiás ellátásokat (víz alatti tornához szükséges medencét, kádfürdőt, elektroterápiás tangentor és súlyfürdő) kialakítását;

- Nem közfinanszírozott szolgáltatások fejlesztését célzó beruházások, OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések;

- A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés;

- Jelen kiírás keretében nem támogathatóak azon projektek tevékenységei, melyek a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” c. pályázati kiírás keretében rehabilitációs ellátás fejlesztésére irányulva benyújtásra kerültek;

- A TIOP 2.2.7-07/2F kódszámú, „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” c. kétfordulós pályázati kiírásokon nyertes egészségügyi szolgáltatók esetében a TIOP 2.2.7-07/2F kódszámú pályázat keretében támogatást nyert rehabilitációs tevékenységekre jelen kiírás keretében nem lehet pályázni;

- A TIOP-2.1.3/07/1. és a TIOP-2.1.3/08/1. kódszámú, „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiírásokon nyertes egészségügyi szolgáltatók esetében a TIOP-2.1.3/07/1. és a TIOP-2.1.3/08/1. kódszámú pályázat keretében támogatott tevékenységekre jelen kiírás keretében nem lehet pályázni;

- A TIOP-2.1.2/07/1. és a TIOP 2.1.2/08/1 kódszámú, „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című pályázati felhíváson nyertes egészségügyi szolgáltatók esetében a TIOP-2.1.2/07/1. és a TIOP 2.1.2/08/1 kódszámú pályázat keretében támogatott tevékenységekre jelen kiírás keretében nem lehet pályázni;

- A pszichiátriai rehabilitációs gondozás fejlesztése kapcsán nem nyújtható támogatás azon önálló járóbeteg-ellátó intézmény fejlesztésére, amely a DAOP-2007-4.1.1/ ÉMOP-2007-4.1.1/ ÉAOP-2007-4.1.2// NYDOP-2007-5.2.1/ KDOP-2007-5.2.1/ DAOP-2009-4.1.1/B/ ÉAOP-2009-4.1.2/B/ ÉMOP-2009-4.1.1/B/ KDOP-2009-5.2.1/B/ NYDOP-2009-5.2.1/B komponensek keretében arra irányuló  támogatásban részesültek;

- Nem támogatható továbbá azon a minimumfeltételek keretében elérhetőként megjelölt diagnosztikai eszközök beszerzése, melyek beszerzését a TIOP-2.2.4/09/1 vagy a TIOP 2.2.7-07/2F vagy a TIOP-2.1.3/07/1. vagy a TIOP-2.1.2/07/1. számú konstrukcióban, illetve a DAOP-2007-4.1.1/ ÉMOP-2007-4.1.1/ ÉAOP-2007-4.1.2// NYDOP-2007-5.2.1/ KDOP-2007-5.2.1/ DAOP-2009-4.1.1/B/ ÉAOP-2009-4.1.2/B/ ÉMOP-2009-4.1.1/B/ KDOP-2009-5.2.1/B/ NYDOP-2009-5.2.1/B komponensek keretében valósítja meg a pályázó;

- Nem támogatható a központi költségvetési forrásból támogatott rehabilitációs tevékenység fejlesztésével azonos fejlesztési cél megvalósítása.

## C3. Elszámolható költségek köre

Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.

Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra.

Konzorciumi megvalósítás esetén külön – konzorciumi tagokra vonatkozóan - is szükséges az elszámolható költségek és tevékenységek meghatározása. A jelen Pályázati Felhívás C3.3. pontban foglalt belső korlátok kizárólag a projekt szintű (teljes) költségvetésre vonatkoznak.

C3.1 Elszámolható költségek típusai:

Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

I. Projekt-előkészítési költségek

A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó alábbi költségek támogathatók (az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/I. Projekt-előkészítés költségei pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag a következők):

- Jelen Pályázati Felhívásban előírt, kötelezően benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány.

- Szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció, tendertervek, kivitelezési szintű tervdokumentáció költségei; előzetes tervezői költségbecslés költségei;

- Hatósági eljárási díjak költségei (pl.: építési engedély eljárási díja);

- Előkészítéshez tartozó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja;

- Tervellenőr költsége, amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező;

- Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, egybeszámítás esetén projektarányosan).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségek tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozó előírások betarthatósága érdekében - külön szerződéseket javasolt kötni!

A fentiekben felsorolt tevékenységek kizárólag a projekt előkészítés soron tervezhetőek a költségvetésben, függetlenül azok felmerülésének időpontjától!

II. Megvalósítási költségek

- Projekt menedzsment költségek az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/1. pontja alapján, azzal a kiegészítéssel, hogy a projektmenedzsment tevékenységet végző cég a C1.2 pont szerinti eszközbeszerzést saját nevében nem teljesítheti (vagy ha igen, támogatás ezen eszközökre nem igényelhető).

- Szolgáltatások igénybevételének költsége

Jelen kiírásban az alábbi, külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el (az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Szolgáltatások igénybevételének költsége/ 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag a következők):

- A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei:

  - Építési műszaki ellenőr díja, tervezői művezetés költsége.

  - A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja;

  - A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja).

- A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások igénybevételének költségei

  - Nyilvánosság biztosításának költségei (ideértve a kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségeket is);

  - Kötelezően elvégzendő projektszintű könyvvizsgálat díja (50 millió Ft felett kötelező)

  - Külső klinikai szakmérnök költsége (eszközbeszerzéshez)

  - Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató, betegoktatási anyagok költségei

  - Fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegút-szervezéssel, a működés szakmaspecifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos szakértői szolgáltatások igénybevételének költségei

  - Orvosi képzést folytató, konzorciumi tagként bevont egyetemen graduális képzésben fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás tantárgy bevezetésével kapcsolatos szakértői szolgáltatások igénybevételének költségei.

  - Orvosi képzést folytató, konzorciumi tagként bevont egyetemen kialakítandó rehabilitációs felsőfokú szakirányú szakképzés előkészítésével kapcsolatos szakértői szolgáltatások igénybevételének költségei

- Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek

Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény, ingatlan üzemszerű-, biztonságos és rendeltetésszerű használatát, hasznosítását lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségét (az Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3/II. Építési költségek/3. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag a következőket):

  - Komplex terület-előkészítés, területrendezés;

  - Bontás;

  - Hozzáférés, védelem;

  - Helyreállítás, rekonstrukció;

  - Felújítás;

  - Átalakítás;

  - Bővítés;

  - Építés;

  - Technológiai szerelés (gépészet);

  - Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, őrző-védő elektronikai rendszer, stb.

  - Zöldfelületi fejlesztés;

  - Azbesztmentesítés költsége.

A projekt fentiek szerinti építési költségéből számított fajlagos költsége az alábbi határok mentén elfogadható, a jelzett mértéken túli eltérés esetén a projekt elszámolható költsége csökkentésre kerül, a támogatás intenzitás megtartása mellett.

|  | építés | felújítás |
| --- | --- | --- |
| Fekvőbeteg részleg, személyzeti-adminisztratív helyiségek, valamint várók, közlekedők esetében építési költség: | bruttó 300.000 Ft Ft/bruttó m2 | bruttó 240.000 Ft/bruttó m2 |
| Gépészeti helyiségek: | bruttó 225 000 Ft/ bruttó m2 | Bruttó 180.000 Ft/ bruttó m2 |
| Mozgásszervi rehabilitáción belül a hidroterápiás helyiségek: | bruttó 375 000 Ft/ bruttó m2 | Bruttó 300.000 Ft/bruttó m2 |
| Külső tér, parkoló, udvar, stb. kialakítása, felújítása: | Bruttó 13 000 Ft/bruttó m2 |  |

A fajlagos költségek számításához az építés tervezett megosztott (külön a felújítás, bővítés, külső tér rendezés) költségeihez kell a bruttó m2-t viszonyítani.

A pályázathoz benyújtandó a tervező fajlagos költségekre vonatkozó nyilatkozata (Pályázati Felhívás 8. számú melléklete), mely elkülönítetten tartalmazza a fejlesztéssel érintett bruttó és nettó alapterületet, a bruttó m2-re vetített fajlagos építési költséget, valamint az adott munkára kalkulált összes építési költséget.

- Eszközbeszerzések költségei az Általános feltételek c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/4. pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök beszerzése nem támogatható. Kizárólag jelen pályázati útmutató C1. pontjában, valamint mellékleteiben rögzített eszközök beszerzése lehetséges.

- Immateriális javak beszerzése az Általános feltételek c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/5. pontja alapján. Jelen pályázati kiírásban kizárólag a C1 pontban felsorolt tevékenységekhez szorosan kapcsolódó immateriális javak szerezhetőek be.

- ÁFA, valamint más adók és közterhek az Általános feltételek c. dokumentum C2.3/II. Megvalósítás költségei/7. pontja alapján.

- Képzési költség (ESZA típusú költség)

Képzési támogatást a pályázóval munkaviszonyban álló munkavállalók rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó általános képzéséhez és szakképzéséhez lehet nyújtani. A projekt keretében a projekt megvalósítás végére vizsgával lezárható képzéseinek díja, a vizsgaköltség, valamint a képzés helyszínére való utazás költsége, illetve belső képzés szakértői és a lebonyolítással kapcsolatos többletköltségei számolható el.

Az alábbi képzéstípusok támogathatóak a képzéssel arányos időtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett:

- ráépített egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés,

- egészségügyi szakmai továbbképzés,

- egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés,

- szakképzés,

- továbbképzés.

A 120 vagy annál alacsonyabb óraszámú továbbképzésekre a továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem vonatkozik.

Speciális feltétel építési költségek elszámolásának vonatkozásában:

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen pályázati kiírás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási költségeket arányosítani:

A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a kiírás szerint támogatott szolgáltatás/ ellátásnyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában.

(Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2/ támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/30+50= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el). Az arányosítás a fenti esetben minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés, engedélyes tervek, kiviteli tervek) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen kiírás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el (15. számú melléklet: Arányosítási segédlet)

A projektgazda, amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, köteles az eljárást megindító hirdetményben, egyéb esetekben pedig az ajánlatkérést tartalmazó dokumentumban a finanszírozási feltételek között a vállalkozói előleget a vállalkozó által választható igénylési formaként feltüntetni, a szerződés értékének minimum 10%-át elérő mértékben.

- A 2009. szeptember 1-jét követően megindított, támogatással megvalósuló, legalább nettó 25 millió forintot elérő értékű beszerzési eljárások vonatkozásában valamennyi projektgazda köteles közbeszerzési kötelezettség esetén az eljárást megindító felhívásban, egyéb esetekben pedig az ajánlatkérést tartalmazó dokumentumban a finanszírozási feltételek között a vállalkozói előleget a vállalkozó által választható igénylési formaként feltüntetni, a szerződés értékének minimum 10%-át elérő mértékben. Eljárás megindításán közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési dokumentáció Szerkesztőbizottsághoz történő utolsó/végleges változat megküldésének napját, egyéb esetekben az ajánlatkérés kiküldésének napját kell érteni.

A fenti kötelezettség alól a kedvezményezett csak indoklással, a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával térhet el, melyhez a kérelmet az eljárás megindítását legalább 15 munkanappal megelőzően szükséges benyújtani.

Ingatlankiváltás

Ha a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. A kiváltásra kerülő ingatlanokban  elsősorban a pályázó egyéb kötelezően ellátandó vagy önként vállalt önkormányzati – közcélú – tevékenységet folytathat (kivéve ha az életveszélyes állapota miatt került kiváltásra). Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétele keletkezik, úgy ezt a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges bemutatni, és a pályázathoz kötelező benyújtani pénzügyi elemzést. Az ingatlankiváltásra vonatkozó nyilatkozat jelen Pályázati Felhívás 13. számú mellékletét képezi.

Többletbevételek

Ha a megvalósítási időszak alatt a projektben megvalósított fejlesztéshez kapcsolódóan a pályázónak az elvégzett pénzügyi elemzéshez képest többletbevétele keletkezik, különösen a kiváltott ingatlan hasznosításából, erről a tényről a KSZ-nek jelenteni köteles. A felmerülés időpontjában annak összegével csökkenteni szükséges az elszámolható költségek mértékét.

Ha a többletbevétel a fenntartási időszak alatt keletkezik, a pénzügyi elemzést ismételten szükséges elvégezni. A projektben megvalósított fejlesztéshez kapcsolódó pozitív diszkontált nettó bevétel keletkezése esetén a támogató jogosult a pályázót a felhasznált támogatás visszafizetésére kötelezni. Negatív diszkontált nettó bevétel keletkezése esetén a befolyt nettó árbevétel egészét a pályázó köteles egészségügyi fejlesztési célokra fordítani azzal, hogy e célokat önállóan határozhatja meg.

C3.2 Nem elszámolható költségek

Jelen Pályázati Felhívás keretében az Általános feltételek c. dokumentum C2.4-es pontjában meghatározott költségek nem elszámolható költségnek minősülnek. Az Általános feltételek c. dokumentum C2.4-es pontjában meghatározott költségen túl, jelen kiírás keretében a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel a Pályázati Felhívásban meghatározott elszámolható költségek listáján, különösen az alábbiak:

- Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége;

- Ingatlan bérlés díja

- Lízing, bérlet;

- Értékcsökkenés;

- Bírságok, kötbérek és perköltségek;

- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák;

- Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei;

- Forgóeszközök beszerzése;

- Posta és telekommunikációs és banki költségek;

- Visszaigényelhető vagy a végső kedvezményezettet terhelő adók;

- Rezsi, közvetett költségek;

- Jogi tevékenységek költségei (kivéve közbeszerzési jogi szolgáltatás);

- A pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;

- Bármilyen, 2006. december 20. előtt felmerült költség;

- Pályázatírás költségei;

- A képzéshez kapcsolódó egyéb, a jelen Pályázati Felhívás C3.1 pontjában fel nem sorolt költség (pl. szállás, ösztöndíj költsége);

- A kötelező betegtájékoztatási tevékenységen túlnyúló tájékoztatási, tanácsadási tevékenység díja;

- Általános költségek

- Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás;

- A projektmenedzsment munkaviszonyban, köztisztviselői, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak általi ellátása esetén a bruttó munkabér- és bérjárulék költségen kívüli egyéb költségek (pl. bérjellegű juttatás, útiköltség, ellátmány/napidíj, szállásköltség, természetbeni juttatás);

- Devizaátváltási jutalékok;

- Üzletrész- és részvényvásárlás költsége;

- Természetbeni hozzájárulások;

- A pályázat befogadásától, a támogatás elnyerésétől függővé tett sikerdíj jellegű díjtétel;

- Tartalék

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy azon intézmények vonatkozásában, melyek teljes körű akadálymentesítését jelen pályázati kiírás keretében megvalósítják, a későbbiekben az ÚMFT keretében nem számolható el az akadálymentesített épületre további akadálymentesítéshez kapcsolódó költséget. Azon feladatellátási hely vonatkozásában, melyeknek komplex akadálymentesítése az NFT, az ÚMFT, vagy bármely más forrás (hazai vagy EU-s) keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, jelen kiírás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el.

Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés, vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos költségére való hivatkozással.

C3.3 A projekt költségvetésének belső korlátai

Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre:

| Elszámolható költség típusa | A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva legfeljebb |
| --- | --- |
| Projekt előkészítési költségek, ezen belül | 6 % |
| - Ezen belül közbeszerzés költsége | 1 % |
| - Ezen belül megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége (max. 5 millió Ft) | 2 % |
| - Tervellenőr igénybevételének költsége | 0,5% |
| Projektmegvalósítási költségek |  |
| - Projektmenedzsment költségek (max. 10 millió Ft) | 2 % |
| A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: | 10 % |
| - Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége (helyszínenként max. 8 millió Ft) | - 1,5% |
| - Tervellenőr igénybevételének költsége | - 0,5% |
| - Nyilvánosság biztosításának költsége | - 1% |
| - Könyvvizsgálói díjak (jelen pályázati kiírás keretében 50 millió Ft feletti támogatási összeg esetén kötelező) | - 0,5% |
| - Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató, betegoktatási anyagok költsége helyszínenként max. 1 millió Ft | - 0,5% |
| - Fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegút-szervezéssel, a működés szakmaspecifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos szakértői szolgáltatások igénybevételének költsége | - 2,5% |
| - Orvosi képzést folytató, konzorciumi tagként bevont egyetemen graduális képzésben fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás tantárgy bevezetésével kapcsolatos szakértői szolgáltatások igénybevételének költségei. | - 4 %, de maximum 100000000 Ft |
| - Orvosi képzést folytató, konzorciumi tagként bevont egyetemen kialakítandó rehabilitációs felsőfokú szakirányú szakképzés előkészítésével kapcsolatos szakértői szolgáltatások igénybevételének költsége |  |
| - Képzési költség | - 5 % |
| - Intézményi hospice egység fejlesztése | - 10 % |

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.

## C4. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekt megkezdésére az Pályázati Útmutató c. dokumentum C3. pontjában rögzített szabályok érvényesek.

A projekt pénzügyi elszámolásának határidejére az Általános feltételek c. dokumentum C4. pontjában leírtak érvényesek. A projekt megvalósítás maximum 24 hónap, képzési elemet is tartalmazó projekt esetén maximum 30 hónap; és a pénzügyi elszámolás határideje a fizikai megvalósítást követő 30 nap.

## C5. Fenntartási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó előírások

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig, a pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul fenntartja és üzemelteti. Egyéb tekintetben a feltételeket az Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontja határozza meg. A támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek a pályázó által vállalt eredmény-és output indikátorok bázis és célértékei. A Közreműködő szervezet a vállalt indikátorok teljesülését a megvalósítási és a fenntartási időszakban ellenőrzi.

## C6. A projekt tartalmára vonatkozó előírások

Kötelező tartalmi előírások:

- A fejlesztés eredményeként létrejövő szolgáltatás csak közfinanszírozott ellátás lehet.

- Egyetem és/vagy megyei kórház esetében a fejlesztés kizárólag speciális szakmai profil kialakítására, továbbfejlesztésére, továbbá korai, aktív rehabilitációval összefüggő szakmai program megvalósítására irányulhat, valamint a régió és/vagy szubrégió rehabilitációs ellátás-szervezési feladatainak ellátásra.

- Az érintett régiókban az egyetem bevonása konzorciumi tagként elvárás.

- A fejlesztésbe bevont rehabilitációs szakterületeket érintően elvárás, hogy a konzorciumba bevont intézmények a progresszivitás minimum két szintjét képviseljék, az ellátás szervezését vertikális és/vagy horizontális együttműködési megállapodás/ok keretében biztosítsa.

- A konstrukció forrásaira olyan projektek pályázhatnak, melyek szakmai programjának megvalósításáról a Regionális Egészségügyi Tanács (RET) véleményt adott ki (a RET véleményét a pályázathoz szükséges mellékelni).

- A pályázó konzorcium szabályozott együttműködésre törekszik a rehabilitációs  ellátórendszer a fejlesztésben érintett és nem érintett regionális szereplőjével vertikálisan és horizontálisan is a fejlesztéssel érintett szakterületeken, melyet igazolni tud  (a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges részletesen kifejteni).

- Vállalják, hogy az egyes rehabilitációs betegcsoportokban, profilokban a Szakmai Kollégium(ok) által kiadott protokollokat, ezek hiányában helyi szakmai protokollokat alkalmaznak, és ezek értékelését rendszeresen végzik.(NB: előnyt élvező szempont volt!)

- A pályázó vállalja a megvalósítási időszak végére a jogszabály által rögzített minimumfeltételeknek megfelelő humánerőforrás biztosítását (a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges bemutatni, hogy mivel rendelkezik jelenleg, illetve, hogy milyen intézkedésekkel biztosítja a megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot.).

- Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó szakágazati és térségi / települési fejlesztési koncepciókhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiákhoz, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával.)

- Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a pályázó köteles jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodni.

- A projekt előkészítésbe kötelező bevonni rehabilitációs környezettervező szakmérnököt vagy rehabilitációs környezettervező szakértőt, aki a projekt Segédletnek való megfelelését a jelen Pályázati Felhívás 9. sz. melléklete szerint igazolja. A rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek vagy rehabilitációs környezettervező szakértőnek a pályázat mellékleteként benyújtandó tervdokumentáció (a tervlapok és a szöveges dokumentáció) minden akadálymentesítést érintő oldalát eredeti aláírásával kell ellátni. A rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők aktuális névjegyzéke és elérhetősége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján (elérhetőség: http://www.szmm.gov.hu ›› Gyorselérés ›› Rehabilitációs mérnökök listája).

Speciális előírások a kapacitásváltoztatás tekintetében:

- Kapacitásváltozást (bővítést, új szakma létrehozását átcsoportosítással, feladatátadást) eredményező fejlesztésnek országosan vagy regionálisan hiánypótló ellátásokra, szakmai profilra vagy intézményközi szakmai profiltisztításra kell irányulnia.

- Különösen támogatandó a meglévő fekvő rehabilitációs (elsősorban „C” minősítésű) kapacitások rehabilitációs nappali kórházi vagy nappali ellátásra (járó szakellátás) történő konvertálása.

- Jelen kiírásban meghatározott szakmai tartalom megvalósításához a szolgáltatásmódosítás következtében jelentkező kapacitásváltozások meghatározott módokon biztosíthatók (a kapacitásváltozási eljárási lehetőségeket a jelen kiírás 4. számú segédlete, az „Útmutató a kapacitásmódosítási eljárásokhoz” című dokumentum tartalmazza):

            - Az intézmény finanszírozási szerződése szerinti, meglévő szakellátási kapacitásainak intézményen belüli (illetve közös fenntartású intézmények esetén intézménynek közötti) átcsoportosításával a Tv. 7. § és a végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 8. és 8/A. §-a szerinti eljárásrendben:

a) az ellátási forma változása nélkül

b) az ellátási forma megváltoztatásával.

A pályázat benyújtása során az ÁNTSZ döntéséről szóló dokumentumot, ennek hiányában az ÁNTSZ-hez benyújtott kérelmet szükséges csatolni.

            - Többlet kapacitásigény a Tv. 11. §-a és a törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 12. §-a alapján, az ún. előzetes többletkapacitás- befogadási eljárás szerint biztosítható. Többletkapacitásnak a működési többletforrás-igényt eredményező kapacitás-befogadás tekintendő.

A pályázat benyújtásakor az egészségügyért felelős miniszter által megküldött többletkapacitás-befogadási javaslatot szükséges csatolni.

Többletkapacitás-befogadási igény esetén a pályázat szakmai programjának az egészségügyért felelős miniszter által megküldött többletkapacitás-befogadási javaslattal összhangban kell állnia.

            - Feladatátadás (egészségügyi ellátási szerződés vagy megállapodás) a Tv. 2 és 2/A-H §-a és a törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.(XII. 30.) Kormányrendelet 2 és 2/A. §-a alapján

A támogatási szerződés megkötésének feltétele az 1. pont szerinti átcsoportosítás esetén az ÁNTSZ döntését igazoló dokumentum benyújtása, a 2. pont szerinti előzetes többletkapacitás-befogadási igény esetén a befogadás jóváhagyásáról szóló értesítés vagy a vonatkozó Kormányhatározat (Tv. 11. § (1) bekezdés) kihirdetése.

További speciális előírások

- Az eszközbeszerzésre vonatkozó speciális előírásokat a 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendelet alapján a jelen Pályázati Felhívás 2. számú segédlete tartalmazza.

- Az intézményi informatikai rendszerekben biztosítani kell a jogosultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelést, az adatok változtatásának naplózását, és a naplók utólagos megtekintését.

- Az integrált informatikai rendszernek minden jól elhatárolható tevékenység végzésének kiszolgálására alkalmas modult kell tartalmazni, pl. labor rendszer vagy a különböző gondozói rendszerek.

- Javasolt, hogy az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tendert elnyert szállítók végezzék, illetve a szakmai ismeretek bővítését a kötelező továbbképzések keretében folytassák a szolgáltatók támogatásával.

- Konzorciumvezetőre vonatkozó elvárások:

Konzorciumvezető kizárólag az alábbi lehet:

    - Orvostudományi képzést folytató egyetem, vagy

    - Orvostudományi képzést folytató egyetemmel nem rendelkező régiókban a legnagyobb fekvőbeteg kapacitással rendelkező megyei kórház

- A projektmenedzsmentre vonatkozó speciális előírások:

A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező személy láthatja el.

A pályázat megvalósításában résztvevő projektmenedzsmenttel kapcsolatos előírások:

- Amennyiben a projektmenedzsment egység a pályázó szervezeten belül kerül kialakításra:

Elvárások a projektmenedzserrel kapcsolatban:

- felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkezik,

- referenciaként legalább egy 50 millió Ft feletti beruházási projekt végrehajtásában szerzett releváns tapasztalatokkal rendelkezik,

- a projekt megvalósítása során projektmenedzsert kizárólag munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban lehet alkalmazni, feladatát heti minimum 20 órában látja el.

A projektmenedzsmenthez és a szakmai megvalósításhoz kötődő feltételek és elvárások:

- Szakmai vezető: releváns, rehabilitációs ellátás pénzügyi és szakmai működtetési vezetői tapasztalattal rendelkezik

- Pénzügyi munkatárs: felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik

- Amennyiben a projektmenedzsment feladatokat más szervezet látja el, akkor a projektmenedzsment szervezettel kapcsolatban további elvárás az EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási projektben. A projekt menedzsment szervezet hatékony együttműködése érdekében célszerű minimum 3 tagú menedzsment szervezet felállítása, mely áll a projekt menedzserből, aki lehet külső cég munkatársa is, egy pénzügyi felelősből és egy szakmai vezetőből.

### C.6.1. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok

- Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterületén súlyos koponya-agysérülés és gerincvelő harántsérülés, valamint kiterjedt égés utáni rehabilitációs ellátások fejlesztése.

- Az érintett régiókban a graduális és rehabilitációs szakorvosi rehabilitációs képzés szakmai és infrastrukturális feltételeinek kialakításának felvállalása.

- A térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködés.

- Az egyes rehabilitációs betegcsoportokban, profilokban a Szakmai Kollégium(ok) által kiadott protokollok, ezek hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazása, és ezek rendszeres értékelése.

- A pályázat új munkahelyet teremtő beruházásokat tartalmaz.

- Előny, ha a megvalósulás helye a 311/2007. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett kistérség, vagy a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben szereplő település.

- Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek anyag és energiatakarékos, környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósulnak meg.

- Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése előnyt jelent.

- A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal.

- Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők – mozgás-, látás- hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták – valamely helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, vagy a fejlesztendő rehabilitációs szubspecialitás szempontjából releváns betegszervezetek helyi, megyei szervezetét, ezek hiányában az országos szervezetet bevonják, melyet a pályázó a szervezet támogató nyilatkozatával igazol. Az ajánlott érdekvédelmi szervezetek listáját a jelen Pályázati Felhívás 7. számú segédlete tartalmazza, a betegszervezetek listája megtalálható a www.betegszervezetek.hu honlapon.

## C7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó a jelen Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően biztosítja, igazolja.

- Amennyiben az ingatlan a pályázó tulajdonában van, a tulajdoni lap benyújtásával szükséges ezt igazolnia.

- Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a  kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

A pályázónak határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló vagyonkezelési, állami tulajdon esetén vagyonkezelési, vagy egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie.

Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot.

- Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó kizárólagos tulajdonában, és az ingatlan a pályázó kizárólagos tulajdonába kerül, támogatás akkor nyújtható, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződéssel vagy azzal egyenértékű tulajdon átruházásról szóló előszerződéssel, szerződéssel, vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal rendelkezik, amely alapján – a KSZ által meghatározott támogatási szerződéskötési határidőig- a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonos váltást a pályázónak a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. A támogatási szerződés megkötéséhez, a tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme legalább a széljegyen kell, hogy szerepeljen.

- Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:

- pályázat benyújtásához: az állami vagyon kezelőjének a projekt benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni

- a támogatási szerződés megkötéséhez:

- az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz, és

- a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt – de legalább a fenntartási időszak végéig – a fejlesztendő területet a pályázó rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a beruházással érintett területek pályázói tulajdonban vannak, és egyéb, harmadik személy tulajdonában lévő egységek is, a pályázat benyújtható, azonban jelen konstrukció keretén belül kizárólag a pályázói tulajdonban vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, egyéb jogcímen használatában lévő ingatlanrészek fejlesztése támogatható, a harmadik személy tulajdonában lévő ingatlanrészek fejlesztésének költségei nem elszámolható költségek. Az osztatlan közös tulajdonban lévő vagyontárgyak, pl. kapcsolódó válaszfalak, szigetelések, épület körüli járdák fejlesztésének, kialakításának költségei – támogatható és nem támogatható ingatlanrészek vonatkozásában – m2 alapú arányosítással építhetőek be a projekt költségvetésébe. Amennyiben a beruházással érintett ingatlannak a Pályázón kívül egyéb tulajdonosai is vannak, az egyéb tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatai a Pályázathoz csatolandó dokumentumok.

A pályázó a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmény működtetését, üzemeltetését biztosíthatja egy rajta kívül álló, harmadik személy (beleértve a gazdasági társaságokat) által, illetve az eredményes pályázatot követően az üzemeltetési, működtetési és vagyonkezelői jogot harmadik személynek átadhatja, figyelembe véve az Ötv. (1990. LXV. tv.) 80/A. § (8) bekezdését, amely szerint a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei (köztük a projekt fenntartási kötelezettsége is) azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.

Egy épület fejlesztésére kizárólag egy pályázat nyújtható be.

Bérelt ingatlanon történő fejlesztésre jelen pályázati kiírásban nincs lehetőség!

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a kedvezményezettnek/kedvezményezetteknek a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan, illetve beszerzett eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.

## C8. Speciális kizáró okok

## C8.1. A pályázó személyére és a projektre vonatkozó speciális kizáró okok

Az Általános feltételek c. dokumentum F.1 és F.2 pontjában foglaltakon túl, az alábbiak:

- Nem nyújtható be pályázat arra a szolgáltatóra, amely nem rendelkezik a jogszabályokban előírt előzetes engedéllyel a tervezett többletkapacitások befogadásához, illetve átcsoportosításához. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltétel a jogszabályban előírt végleges döntésről szóló értesítés, határozat.

- Nem nyújtható be pályázat azon intézmények fejlesztésére, amely nem rendelkezik érvényes ÁNTSZ engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rehabilitációs szakmák/szakterületek vonatkozásában.

- Nem nyújtható be pályázat azon intézmények fejlesztésére, amely megfelelő humán erőforrással nem rendelkezik, illetve azt igazolni nem tudja a megvalósítási időszak végéig.

- A pályázat kizárólag az egészségügyi rehabilitációt folytató, fejlesztő szervezeteket támogatja, az idősellátást, önmagában a szociális ellátást, vagy foglalkoztatási rehabilitációt folytató intézmények nem tartoznak a pályázat támogatottjai közé.

- Nem nyújtható támogatás azon tevékenységek finanszírozására, amelyek 2003. évtől EU-s vagy decentralizált forrás terhére megvalósultak, így például nem nyújtható be pályázat azon épületek/épületrészek, és rehabilitációs ágykapacitások fejlesztésére, valamint – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – azokra a konkrét tevékenységekre, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében (NFT 1) támogatásban részesültek. Továbbá a Dél-dunántúli régióban nem nyújthat be pályázatot az, aki bármilyen rehabilitációs fejlesztésre az elmúlt 3 évben (a jelen pályázat benyújtásának napjától számítva a korábbi nyertes pályázat támogatói döntés meghozatalának dátumához viszonyítva) Európai Uniós forrást nyert.

- Nem nyújtható be pályázat azon intézmények fejlesztésére, amelyek az NYDOP-2007-5.2.1. kódszámú, az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása” című kiemelt komponense keretében támogatásban részesültek

- Jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más hazai vagy európai uniós támogatással nem kombinálható (kivéve saját erő kiegészítést szolgáló támogatás).

# D. Pénzügyi feltételek

## D1. Támogatás formája

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

## D2. Támogatás mértéke

|  | Támogatás maximális mértéke |
| --- | --- |
| KD, NYD, | 90% |
| DA, DD, ÉA, ÉM | 95% |

Amennyiben a támogatásból megvalósuló fejlesztés nem csak közfinanszírozott kapacitásokat szolgál, a közfinanszírozott és nem közfinanszírozottt kapacitások arányában csökkentendő a támogatás maximális mértéke.

## D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege konzorciumi tagonként:

| Régió | minimum | Maximum |
| --- | --- | --- |
| DA | 20 millió Ft | 250 millió Ft |
| DD | 20millió Ft | 800 millió Ft |
| ÉA | 20 millió Ft | 600 millió Ft |
| KD | 20 millió Ft | 400 millió Ft |
| NYD | 20 millió Ft | 450 millió Ft |
| ÉM | 20 millió Ft | 450 millió Ft |

## D4. Az önerő mértéke

A pályázónak a pályázatban igényelt támogatáson kívül önerővel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához, amelyet a projekt költségvetésébe be kell terveznie. A pályázónak legalább a projekt összes elszámolható költségének 10% vagy 5% kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie a pályázat benyújtásakor.

Jelen pályázati kiírás keretében az Pályázati Útmutató c. dokumentum D1. pontjának rendelkezéseitől eltérően az önrész kizárólag az alábbi elemekből állhat, és rendelkezésre állása kizárólag az alábbi módon igazolható:

| Saját forrás elemei | Igazolás módja |
| --- | --- |
| Bankhitel | A hitelintézet által kiadott kötelező érvényű finanszírozási ajánlat: hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés. A kötelező érvényű finanszírozási ajánlat kötelező elemeit és feltételeit az Általános feltételek c. dokumentum D1 pontja tartalmazza! Folyószámlahitel esetén a folyószámlahitel keretszerződés, melyre nem vonatkoznak a lentiek szerinti kötelező formai elemek. |
| Számlapénz | A forrás igazolására kizárólag a pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia! |
| Bankbetét | 30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia! Forinttól eltérő deviza betét esetén a fentiek szerinti napon az MNB által közzétett deviza középárfolyamon kell átszámítani forintra. |
| Költségvetési előirányzat önkormányzati kedvezményezettek esetén | A pályázat benyújtásakor képviselő-testületi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata a saját forrás biztosításáról. |
| Költségvetési szervek forrása | A pályázat benyújtásakor az irányító szerv vezetőjének nyilatkozata a saját forrás biztosításáról. |
| Az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás (visszatérítendő támogatás, kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/ kölcsön, kockázati tőke-juttatás). | Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről |
| Költségvetési előirányzat társulás kedvezményezettek esetén | A pályázat benyújtásakor jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén a társulási tanács határozata, nem jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén jóváhagyó képviselőtestületi határozat a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata. |
| egyéb saját forrás (pl. az EU Önerő Alapból) | Testületi határozat az Önerő Alapra való pályázásról, mely tartalmazza azt a kitételt, hogy amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az Önerő Alapból, akkor azt más módon biztosítani fogja. Amennyiben a forrást a pályázó elnyeri, szükséges utólagosan csatolni az Önkormányzati Minisztérium/Belügyminisztérium által kiadott ígérvény másolatát. (Ez a finanszírozási forma csak akkor fogadható el, ha a projekt a vonatkozó hatályos jogszabály alapján jogosult az Önerő Alap támogatásra.) |
| kifizetett számlák, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok | A támogatási szerződés megkötését megelőzően felmerült, a projekt elfogadott költségvetésében szereplő költség alátámasztását szolgáló, a támogatási szerződés minta pénzügyi mellékletében leírtaknak megfelelően benyújtott dokumentumok. |

## D5. Előlegigénylés szabályai

Az Általános feltételek c. dokumentum D2. pontjában szabályozottak szerint. Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

# E. kiválasztási kritériumok

A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik.

## E1. Kiválasztási kritériumok

I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai:

|  | Szempont | A pályázó megfelel a kritériumnak | A pályázó nem felel meg a kritériumnak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban került benyújtásra (1 eredeti 1 másolati + CD/DVD lemez) |  |  |
| 2. | A projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. |  |  |
| 3. | A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. |  |  |
| 4. | Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). |  |  |
| 5. | A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) |  |  |

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, sor kerül annak formai ellenőrzésére, azaz a pályázat jogosultságának (hiánypótolható befogadási kritériumok) ellenőrzésére.

I.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai:

Szempont

Igazolás módja

A pályázatot magyar nyelven nyújtották be.

Projekt adatlap

A papír alapon (eredeti példány) és a digitálisan benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik.

Projekt adatlap

A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Pályázati Felhívás, illetve az „Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez” c dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.

Projekt adatlap

Az adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek és számszakilag hibátlanok.

Projekt adatlap

Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták.

Projekt adatlap

Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik.

Projekt adatlap

A pályázatot a Pályázati Felhívás „B” pontja szerint jogosult szervezet nyújtotta be.

Projekt adatlap

A projekt adatlap nyilatkozatai alapján a pályázat/pályázó támogatásra való jogosultsága igazolt.

Projekt adatlap és mellékletei

A pályázó, és a projekt nem tartozik az Általános feltételek c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás C.8.1. pontjában meghatározott kizáró okok alá.

Projekt adatlap és mellékletei

A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat)

Pályázati csomag

A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek az útmutatóban előírtaknak, a Pályázati Felhívás C7. pontjában rögzített feltételek teljesülnek.

Projekt csomag

13.

A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező esélyegyenlőségre vonatkozó kötelező adatszolgáltatást megtette

Projekt adatlap

14.

A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelező adatszolgáltatást megtette

Projekt adatlap

15.

A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt.

Projekt adatlap

16.

A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Fenntarthatóság érvényesítése) legalább egy-egy vállalást tett kategóriánként a választható szempontok közül.

Projekt adatlap

17.

A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a pályázati útmutatóban meghatározott kulcsindikátort paraméterezve megadta.

Projekt adatlap

18.

A projekt kezdési időpontja későbbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.

Projekt adatlap

19.

A projekt maximum 24 hónap alatt, képzési elemet is tartalmazó projekt esetén maximum 30 hónap alatt megvalósul, és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja

Projekt adatlap

20.

Amennyiben a fejlesztés részben vagy egészében építési engedély köteles, építési engedély szintű tervdokumentáció, valamint

- jogerős építési engedély, vagy

- igazolás az elsőfokú építési hatóság részéről arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyre vonatkozó kérelmet a pályázó benyújtotta

Az építési engedély/igazolás a projekt adatlap 2.2 pontjában hivatkozott helyrajzi számra készült el, és az építési engedélyen, illetőleg az igazoláson is ez a hrsz. szerepel.

21.

Amennyiben a fejlesztés nem építési engedély köteles, az építésügyi hatóság igazolása rendelkezésre áll arról, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles.

A nyilatkozat a projekt adatlap 2.2 pontjában hivatkozott helyrajzi számon szerepeltetett ingatlanra vonatkozik és összhangban áll a műszaki leírással, a csatolt tervdokumentációval, és a projekt adatlap 5.4 pontjával.

22.

Amennyiben az építési beruházásnak van olyan része, mely nem építési engedély köteles tevékenység, vagy a beruházás csak nem építési engedélyköteles tevékenységekből tevődik össze, a nem építési engedély köteles tevékenység(ek) műszaki leírása és tervdokumentációja rendelkezésre áll.

A műszaki leírás és tervdokumentációja a projekt adatlap 2.2 pontjában hivatkozott helyrajzi számra készült el.

23.

Tervező nyilatkozat alapján az akadálymentesítés az előírásoknak megfelel (OTÉK előírásai, valamint az Általános feltételek c. dokumentum „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. mellékletében foglalt követelmények).

Pályázati Felhívás C1.3 pontja alapján!

Tervezői nyilatkozat

24.

A költség alátámasztó dokumentumok az Általános feltételek c. dokumentum C2.2. pontjának megfelelően egyértelműen megfeleltethetőek a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy az Általános feltételek G1. pontjában foglaltaknak megfelelően költségcsökkentés történik.)

Projekt adatlap, költség-alátámasztás dokumentumai

25.

A pályázó csatolta az E.2 pontban felsorolt mellékleteket. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek.

Projekt adatlap mellékletei

26.

A pályázó betervezte a Pályázati Felhívás előírt saját forrást, jelen Pályázati Felhívás D. pontjának megfelelően.

Projekt adatlap, költségvetés

27.

A jelen Pályázati Felhívás mellékletében szereplő nyilatkozatok és egyéb mellékletek aláírásra kerültek.

Projekt adatlap és mellékletei

28.

A fenntartó és az intézmény vezetője kötelezettséget vállal a rehabilitációs szakfeladat tervezett fejlesztéséhez a projektmegvalósítás befejezésének időpontjára szükséges, személyi minimumfeltételekben rögzített humánerőforrás biztosításáról.

A fenntartó és az intézmény vezetője által aláírt szándéknyilatkozat

29.

A fejlesztéssel érintett rehabilitációs szolgáltató rendelkezik érvényes ÁNTSZ működési engedéllyel.

ÁNTSZ által hitelesített összesítés a fejlesztéssel érintett egységek  működési engedélyeiről

30.

Érvényes OEP finanszírozási szerződés rendelkezésre áll a fejlesztéssel érintett rehabilitációs szolgáltatóra vonatkozóan a releváns, már működő rehabilitációs szakmák tekintetében

OEP által hitelesített  összesítés a fejlesztéssel érintett  közfinanszírozott kapacitásokról.

31.

Kapacitásbővítést eredményező kapacitásváltozás esetén:

Az egészségügyért felelős miniszter által megküldött többletkapacitás-befogadási javaslat

Miniszteri értesítés

32.

Kapacitásbővítést nem eredményező kapacitásváltozás esetén:

Az intézmény finanszírozási szerződése szerinti, meglévő kapacitások átcsoportosítása esetén:

A pályázat benyújtása során az ÁNTSZ döntésének igazolása, ennek hiányában az ÁNTSZ-hez benyújtott kérelem benyújtásának igazolása

ÁNTSZ döntéséről szóló dokumentum, ennek hiányában az ÁNTSZ-hez benyújtott kérelme

34.

A Regionális Egészségügyi Tanács véleménye a szakmai program megvalósításáról rendelkezésre áll.

RET vélemény

35.

A pályázó projekt előkészítésébe a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt vagy rehabilitációs környezettervező szakértőt bevonta, aki a projekt Segédletnek való megfelelését a 9. sz. melléklete szerint igazolta és a tervdokumentáció (a tervlapok és a szöveges dokumentáció) minden akadálymentesítést érintő oldalát eredeti aláírásával ellátta.

9. sz. melléklet

tervdokumentáció

Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, azok pótlására a pályázónak egy alkalommal hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a jogszabályban (I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai) rögzített eseteket.

A pályázónak a jelen pontban szereplő jogosultsági kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint egy alkalommal hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, Általános feltételek c. dokumentumban, valamint a Pályázati Felhívásban meghatározottaknak megfelelően benyújtásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat.

Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem teljesíti teljes körűen a pályázó, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül.

Befogadásra azon pályázatok kerülhetnek, amelyek a fentiekben foglalt befogadási kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott pályázatok kerülnek.

II. Tartalmi/Szakmai értékelés

A tartalmi/jogosultsági értékelés igen/nem/részben válasszal történik, amelyet „nem” vagy „részben” válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.

Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges/részben értékelést von maga után.

Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül.

Amennyiben az 1, 3-4, 12-14, valamint a 16-18, 20-22 pontok bármelyikében az értékelés eredménye „nem”, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot.

Amennyiben a 2, 5-11, valamint a 15. pontokban az értékelés eredménye „nem” vagy „részben”, a szempont teljesítése a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele lesz.

Amennyiben a 19. pontban nem a válasz, a többfokú értékelési skála 18. és 20.pontja szerinti szempontra maximális pontszám  fele adható legfeljebb.

Tartalmi, jogosultsági szempontok

|  | Szempont | Értékelési szempont |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fejlesztés összhangban van a kiírás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. | Igen/nem |
| 2. | A fejlesztési célok jól definiáltak, indokoltak, egymásra épülnek, logikusan felépítettek, azokból a várható eredmények levezethetők. | Igen/részben/ nem |
| 3. | A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. | Igen/nem |
| 4. | A konzorcium a jelen Pályázati Felhívásban és az Általános feltételek c. dokumentumban meghatározott kötelező tevékenységeket és beszerzéseket megvalósítja. | Igen/nem |
| 5. | A projekt tevékenységei támogathatóak, megfelelnek a jelen Pályázati Felhívás C1 pontjában, valamint az Általános feltételek c. dokumentumban foglaltaknak. (Amennyiben nem, a nem támogatható tevékenységekkel – és azok elszámolni kívánt költségével –csökkentésre kerül a projekt) | Igen/nem/részben |
| 6. | A projekt költségvetés számszakilag hibátlan. | Igen/nem |
| 7. | A Pályázati Felhívás C 3.3 pontjában előírt, a költségvetésre vonatkozó belső arányokat, valamint a C 3.1.II c.) pontjában előírt fajlagos költségkorlátokat betartották. (Amennyiben nem, a korlátokat meghaladó mértékkel a projekt költségvetése csökkentésre kerül) | Igen/részben/ nem |
| 8. | A tervezett kiadások a költségvetés szöveges magyarázata alapján relevánsak a projekt megvalósítása szempontjából, az egyes költségkomponensek indokoltak a projekt céljainak eléréséhez. (Amennyiben nem, a nem indokolt költségekkel a projekt költségvetése csökkentésre kerül) | Igen/részben/ nem |
| 9. | A tervezett költségek mértéke a hiánypótlást követően a benyújtott, alátámasztást igazoló dokumentumok (tételcsoportos műszaki költségbecslés szakágak szerinti munkacsoportokra bontva, árajánlatok) alapján igazolt, a költségek összhangban vannak a költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. A költségvetés alátámasztása teljes körű. (Amennyiben nem, a nem alátámasztott vagy túlzó költségek mértékével a projekt költségvetése csökkentésre kerül) | Igen/részben/ nem |
| 10. | A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA státusz(ok)nak megfelelően készült. | Igen/nem |
| 11. | A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Pályázati Felhívás C3. pontjában meghatározott elszámolható költségek körébe. (Amennyiben nem, a nem elszámolható költségek mértékével a projekt költségvetése csökkentésre kerül). | Igen/nem |
| 12. | A pályázó szervezet működési és irányítási struktúrája és a projektmenedzsment erőforrások és referenciák megfelelnek az előírásoknak. | Igen/Nem |
| 13. | Új építés esetén az új építés indokolt: ha a pályázó nem rendelkezik a létesítéséhez megfelelő épülettel, vagy amennyiben rendelkezik, de a telekhatáron belüli bővítés tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület életveszélyes állapotban van (melyet a pályázó ÁNTSZ igazolással, vagy statikus véleményével támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésék időpontja), valamint a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan és az új építés költséghatékonyabb. A létesítendő épület/épületegyüttes a már meglévő épület minden egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes körűen ellátja, tehát az új építés egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez kapcsolódó feladat,- és funkciócsökkenést nem eredményez. | Igen/nem/nem releváns |
| 14. | A konzorcium teljesíti-e, vagy vállalja a kötelező szakmai – tartalmi elemek teljesítését? | Igen/nem |
| 15. | Projekt illeszkedik a projekt területére vonatkozó szakágazati és térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. | Igen/nem / nem releváns |
| 16. | A pályázó vállalja a C 1.3. pontban megjelölt kötelező tevékenységek megvalósítását, illetve amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a pályázó jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodik. | Igen/nem / nem releváns |
| 17. | A fejlesztéssel érintett és/vagy az annak eredményeként létrejövő szolgáltatás közfinanszírozott ellátás. | Igen/nem |
| 18. | Megyei intézmény és/vagy egyetem esetében a fejlesztés speciális szakmai profil kialakítására, továbbfejlesztésére, továbbá korai, aktív rehabilitációval összefüggő szakmai program megvalósítására irányul, és az intézmény a régió vagy szubrégió rehabilitációs ellátás-szervezési feladatait is vállalja. | Igen/nem |
| 19 | - A régióban működő egyetem a graduális és rehabilitációs szakorvosi rehabilitációs képzés szakmai és infrastrukturális feltételeinek kialakítását vállalja. | Igen/nem/Nem releváns |
| 20. | - A pályázó a Pályázati Felhívás A1) pontjában meghatározott szakmák/szakterületek fejlesztésére, az A4) pontban meghatározottaknak megfelelően nyújtotta be pályázatot | Igen/nem |
| 21 | - A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása során vállalja a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok hiányában helyi szakmai protokollokat alkalmazását és rendszeres értékelését vállalja. | Igen/nem |
| 22 | - A konzorcium összetétele megfelel a Pályázati Felhívás B1 és C6 pontjában foglalt előírásoknak | Igen/nem |

Többfokú skálán értékelt szakmai szempontok

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a lenti szempontrendszer alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot.

|  | Többfokú skálán értékelt szakmai kritériumok | Maximálisan adható pontszámok |
| --- | --- | --- |
|  | A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek meg a pályázati kiírásban megfogalmazott céloknak / részcéloknak? | 8 |
|  | Mennyire tükrözi a pályázat a célcsoportok igényeit? A pályázó bemutatta a célcsoport igényeit és ennek megfelelően készült el a projekt javaslat. (pl.: van-e igény a projekt keretében megvalósítandó beruházásokra és ez az igény alá van támasztva adatokkal/ felmérésekkel/ korábbi tapasztalatokkal.) | 4 |
|  | Az indikátorok vállalt célértékei mennyire reálisak, és tükrözik a szakmai fejlesztés tartalmát? | 5 |
|  | A beszerzésre kerülő felszerelések, eszközök összhangban vannak-e a pályázatban, megvalósíthatósági tanulmányban és a minimum feltétel listában szereplő szakmai programmal? A beszerzésre kerülő korszerű eszközök az ellátandó szakmai feladatoknak megfelelőek (minőség, kapacitás) A 60/2003-as EszCsM rendeletben megfogalmazott minimumfeltételeknek megfelelő eszközök kerülnek beszerzése? | 6 |
|  | Átalakítás, fejlesztés, korszerűsítés esetében az intézmény komplex, teljes körű akadálymentesítése valósul meg. | 2 |
|  | A pályázó bemutatta, hogy rendelkezik megfelelő színvonalú és mértékű, a pályázat tartalmához illeszkedő szakorvosi és szakdolgozói erőforrással, vagy a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott megfelelő intézkedési tervvel rendelkezik. | 8 |
|  | Átgondoltak-e a projekt menedzsmentjéhez szükséges (1) feladatok, a hozzá kapcsolódó (1) erőforrások és annak (2) finanszírozása? Tisztázott-e ezek kapcsolata? A pályázó átgondoltan és részletesen bemutatja a projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó feladatokat (kapcsolattartás/szakmai koordináció a pályázó- intézmény- KSZ között; adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátása). A menedzsmenthez szükséges erőforrások biztosítottak (bér és/vagy szolgáltatás). A menedzsmenthez szükséges pénzeszközök reálisan betervezésre kerültek. Mekkora projekt megvalósítási tapasztalattal rendelkeznek a projektmenedzsment résztvevői? | 4 |
|  | Mennyire megalapozott és részletes a költségvetés, illetve a tervezett kiadások mennyire indokoltak, reálisak és mennyire költség-hatékonyak a projekt megvalósítása szempontjából? Minden tevékenységre betervezte-e a pályázó a szükséges forrást | 7 |
|  | Mennyire biztosított a pályázat megvalósulásának likviditása? A beruházás megvalósításának ütemezése és a pénzügyi terv milyen összhangban van egymással? | 4 |
|  | Mennyire reális, megalapozott és részletes a cselekvési ütemterv? Feltüntetésre került-e valamennyi megvalósítandó tevékenység? Mennyire világos és megvalósítható a tervezett tevékenységek részletezése, a feladatok ütemezése? (a projekt megvalósításához szükséges előkészületi – pl. közbeszerzés – és projektzáráshoz kapcsolódó feladatok időigénye reálisan betervezésre került) | 6 |
|  | Mennyire részletes, releváns és teljes körű a projekt megvalósítása során várható, a pályázó által felmért kockázatok listája és az arra kidolgozott kezelési módok? | 4 |
|  | A projekt keretében létrehozott fejlesztés fenntartása intézményi szempontból mennyire biztosított? A projekt által kitűzött célok hosszú távú (minimum 5 éves) fenntartása mennyire biztosított (fenntartó, tulajdonos, intézmény közép- és hosszútávú fejlesztési stratégiája, szakmai terve) | 4 |
|  | A pályázat mennyire járul hozzá az egészséges, természetbarát „zöld” környezet létrehozásához? Az építészeti megoldásai mennyivel szolgálják a gazdaságos működtetést, mennyiben alkalmazzák a működési költségeket csökkentő környezetbarát technológiákat, megújuló energiaforrásokat? | 4 |
|  | A projekt keretében létrehozott fejlesztés pénzügyi, gazdasági fenntartása biztosított-e? | 6 |
|  | A pályázat új munkahelyet teremtő beruházásokat tartalmaz. | 2 |
|  | A pályázó a kötelező betegtájékoztatási tevékenységen túlnyúló betegoktatási, tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal. | 2 |
|  | Releváns és koherens a szakmai program és kielégíti a megfogalmazott ellátási és szolgáltatási igényeket. | 6 |
|  | Koponya-agy sérültek és gerincvelő harántsérülés rehabilitációjára vagy kiterjedt égés utáni rehabilitációra irányuló szakmai program vállalása vagy ambuláns kardiológiai rehabilitáció és tüdő- és légzésrehabilitáció együttes fejlesztése | 3 |
|  | Mennyire megalapozott és komplex a konzorcium által vállalt szakmai együttműködés a fejlesztéssel érintett és a régió egyéb rehabilitációs tevékenységet végző intézményeivel a progresszivitási szintek figyelembe vételével | 4 |
|  | A benyújtott megvalósíthatósági tanulmány, az adatlap, a műszaki leírás és a tervezői költségbecslés összhangban állnak egymással. | 4 |
|  | A pályázó a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők – mozgás-, látás- hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták – valamely helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, vagy a rehabilitációs szubspecialitás szempontjából releváns betegszervezet helyi, megyei, ennek hiányában országos szervezetét bevonta, és ezt a szervezet támogató nyilatkozatával igazolta. | 2 |
|  | Többfokú skálán értékelt szakmai kritériumok során elérhető összpontszám |  |

Támogatásban a minimum 60 szakmai pontot elérő projekt részesülhet, de a 60

pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

## E2. Csatolandó mellékletek

A mellékletek benyújtása minden konzorciumi tag esetében kötelező.

Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum ismételt becsatolása szükséges.

| Melléklet | Pályázathoz benyújtandó | Támogatási Szerződéshez benyújtandó |
| --- | --- | --- |
| Projekt adatlap | X |  |
| Aláírási címpéldány (önkormányzat esetében polgármester és jegyző) A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult - bank vagy közjegyző által hitelesített - aláírás mintája eredeti példányban | X |  |
| Létesítő okirat (Önkormányzatok esetében a legutolsó alakuló ülés jegyzőkönyvének kivonata; önkormányzati társulások esetében a társulási megállapodás; egyéb non-profit szervezetek esetében alapító okirat és a külön jogszabály szerinti nyilvántartást igazoló okirat és/vagy az illetékes megyei bíróság működést igazoló 30 napnál nem régebbi dokumentuma; gazdasági társaságoknál (non-profit, non-profit közhasznú), közhasznú társaságoknál 30 napnál nem régebbi, cégkivonat.) |  | X |
| Fenntartói nyilatkozat (amennyiben nem a Pályázó a fejleszteni kívánt intézmény fenntartója) – minta szerint | X |  |
| A beruházással érintett ingatlan(ok), a pályázat benyújtásának időpontjától számított 60 napnál nem régebbi, tulajdoni lapja(i), a megvalósulás helyszínére vonatkozóan. (A tulajdoni viszonyoktól függetlenül minden beruházással érintett ingatlan esetében releváns.) Amennyiben az ingatlanon másnak haszonélvezeti, használati joga áll fenn, szükséges a hozzájárulása. A pályázó aláírásra jogosult képviselője által hitelesített másolat. |  | X |
| Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó (kizárólagos) tulajdonában, és az ingatlan a pályázó tulajdonába kerül a C7. pontban előírtaknak megfelelően: - A tulajdonszerzés szándékát alátámasztó tartalmú szerződés, előszerződés vagy kétoldalú szándéknyilatkozat (pl.: adásvételi, ajándékozási); |  | X |
| Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó (kizárólagos) tulajdonába a C7. pontban előírtaknak megfelelően: - Minden pályázat esetében az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához (minta szerint), és - vagyonkezelési, vagy állami tulajdon esetében határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló használati szerződés (Amennyiben nem áll rendelkezésre használati szerződés/vagyonkezelési szerződés, úgy a pályázathoz erre vonatkozó előszerződést, illetve kétoldalú szándéknyilatkozatot szükséges benyújtani. Legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor szükséges benyújtani a használati szerződést/vagyonkezelési szerződést.) - Osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata, használati megállapodás, valamint a megosztási vázrajz. |  | X |
| Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van a C7. pontban leírtaknak megfelelő hozzájáruló dokumentumok csatolása szükséges. |  | X |
| Megvalósíthatósági tanulmány (Minta szerint, elektronikusan (CD-n) is benyújtandó!) annak elválaszthatatlan részét képezi: Költségvetés részletezés, szöveges indoklása, és alátámasztása. A pályázat költségvetésében feltüntetett elszámolható költségek körét az Pályázati Útmutató c. dokumentumban meghatározottak szerint (C2.2) szükséges alátámasztani. Továbbá az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges: - Beszerzendő eszközök listája rövid specifikációval típusmegjelölés nélkül (minta alapján), - munkanemekre lebontott tervezői költségbecslés - tervezői nyilatkozat a fajlagos költségekre vonatkozóan (minta szerint) A tervező és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök / rehabilitációs környezettervező szakértő közös nyilatkozata a projekt keretében megvalósuló akadálymentesítés megfeleléséről (Minta szerint) Menedzsment önéletrajzai (Minta szerint) Új épület/épületrész építése esetén nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (amennyiben releváns) Kardiológiai rehabilitáció szakterületén önálló vagy kórházhoz integrált járóbeteg szakellátók az ambuláns kardiológiai rehabilitációs szakmai protokollban rögzített feltételek teljesítését a beruházás befejezésére vállalják és az erről szóló dokumentumot a pályázathoz csatolták, valamint a fekvőbeteg szakellátási háttér biztosítására aktív kardiológiai fekvőbeteg szakellátással rendelkező intézménnyel a pályázathoz megállapodást csatolnak (5. sz. melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányhoz)- amennyiben releváns ÁNTSZ által hitelesített összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési engedélyéről, OEP által hitelesített összesítés a fejlesztéssel érintett közfinanszírozott kapacitásokról Új épület/épületrész építése esetén az illetékes szakhatóság nyilatkozata a meglévő épület életveszélyes állapotáról (amennyiben releváns) | X |  |
| Építési engedély köteles beruházás esetén: - Építési engedély szintű tervdokumentáció (a szükséges oldalakon a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/ rehabilitációs környezettervező szakértő eredeti aláírásával) és - Jogerős építési engedély, vagy igazolás arról, hogy az építési engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásra került a megfelelő szakhatósághoz. (eredeti példány) Nem engedélyköteles tevékenység esetén - Tervező nyilatkozata, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles; és - műszaki leírás és tervdokumentáció (a szükséges oldalakon a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/ rehabilitációs környezettervező szakértő eredeti aláírásával (amennyiben releváns) | X |  |
| A kapacitás-átcsoportosítással kapcsolatos ÁNTSZ döntéséről szóló dokumentum, ennek hiányában az ÁNTSZ-hez benyújtott kérelem (amennyiben releváns) Az intézmény finanszírozási szerződése szerinti, meglévő kapacitások - a 2006. évi CXXXII. Tv. 7. § és a Tv. végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm.rendelet 8 és 8/A §-ai alapján történő – átcsoportosítása esetén | X | X |
| Többletkapacitás-befogadási igény esetén a RET-hez és az egészségügyi miniszterhez beadott kérelem (amennyiben releváns). Többletkapacitás igény (2006. évi CXXXII. tv. 11. § és a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. és 12/A,C §.) esetén valamint RET szakmai programra vonatkozó véleménye | X |  |
| Feladatátadásra vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés, megállapodás kötésére irányuló kötelező szándéknyilatkozat a feladat fejlesztés lezárását követő átadásáról (közszolgáltatásért felelős szerv és más szolgáltató között a fenntartó engedélyével, illetve fenntartók között), a vagyoni biztosíték nyújtása mellett (amennyiben releváns) Tervezett feladatátadás (a 2006. évi CXXXII. tv. 2 és 2/A-H. §. és a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. és 2/A,C §.) esetén | X |  |
| A képzések elindítására, valamint a képzéseken való részvételre vonatkozó igazolás (tanulmányi szerződés stb.) |  | X |
| Konzorciumi együttműködési megállapodás- minta szerint (Pályázati Útmutató 4. számú melléklete) | X | X |
| Az építmény (ek) tömegtartózkodási jellegének igazolása (amennyiben releváns) | X |  |
| Önerő igazolása (Pályázati Felhívás D4 pontjának megfelelően) |  | X |

Támogatási szerződés megkötése előtt a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell a projekt megkezdéséhez szükséges összes jogerős hatósági engedéllyel, továbbá kapacitás átcsoportosítás, illetve többletkapacitás igénnyel járó projektek esetében a támogatási szerződés megkötésének feltétele az ÁNTSZ döntését igazoló dokumentum benyújtása, előzetes többletkapacitás-befogadási igény esetén a vonatkozó Kormányhatározat (Tv. 11. § (1) bekezdés szerinti kihirdetése vagy a befogadás jóváhagyásáról szóló értesítés.

## E3. Monitoring mutatók

| Mutató neve | Típus (output/eredmény) | Mértékegység | Minimálisan elvárt célérték | Célértéke elérésének időpontja | Mutató forrása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs férőhelyek száma | output | db |  |  |  |
| Rehabilitációs ellátással elért lakosság száma | output | fő |  |  |  |
| Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya | eredmény | % |  |  |  |
| Teremtett új munkahelyek száma | eredmény | db |  |  |  |
| Teremtett munkahelyek száma - nők | eredmény | db |  |  |  |
| Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek | eredmény | db |  |  |  |

A félkövér betűtípussal szedett kulcsindikátorok szerepeltetése kötelező a pályázatban.

Pályázatában - a projekt adatlapon - meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a pályázatban bemutatott ütemtervvel, valamint a pályázat költségvetésével.

A célértékek meghatározására, illetve ütemezésére vonatkozó útmutatásokat a Projekt adatlap kitöltési útmutató tartalmazza.

# Adminisztratív információk

Az általános adminisztratív információkat az Általános Feltételek c. dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.

A projektek kiválasztása egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik.

## A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Dél-alföldi Operatív Program

Kódszám: DAOP-4.1.2/B -11

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Szegedi Területi Iroda

6722 Szeged, Gogol utca 3.

Dél-dunántúli Operatív Program

Kódszám: DDOP-3.1.3/C-11

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Dél-Dunántúli Területi Iroda

7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.

Észak-alföldi Operatív Program

Kódszám: ÉAOP-4.1.2/C-11

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Észak-alföldi Területi Iroda

4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I. em.

Észak-magyarországi Operatív Program

Kódszám: ÉMOP-4.1.2/A-11

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Észak-magyarországi Területi Iroda

3526 Miskolc, Arany János tér 1. D lépcsőház, II. em.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 566.

Közép-dunántúli Operatív Program

Kódszám: KDOP-5.2.1/C-11

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Közép-Dunántúli Területi Iroda

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1. V. em.

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Nyugat-Dunántúli Területi Iroda

9400 Sopron, Verő József u. 1

Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát, a pályázó nevét és címét.

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Projekt adatlap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adatlap megegyezőségéről hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges, a benyújtás végső határideje: 2011. június 30.

Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott küldeményként postára adták.

A pályázatok elbírálása az Pályázati Útmutató c. dokumentum H2. pontja alapján történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes, ill. futárszolgálat útján történő benyújtására nincs lehetőség!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázó köteles a pályázatot, a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat elkülönítetten nyilvántartani és 2020. december 31-ig megőrizni.

## F2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája

Az Általános feltételek c. dokumentum H13. pontjában meghatározottak alapján, az alábbi kiegészítésekkel:

1. Törvények

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

2. Kormányrendeletek

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

284/1997(XII.23) Korm. rendelet a térítés ellenében igénybevehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

43/1999(III.3) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

96/2003 (VII.15.) Korm.rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

217/1997 (XII.1.) Korm.rendelet a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

3. Miniszteri rendeletek

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről

2/2004 (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

16/2006 (III.27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

## F3. Fogalomjegyzék

Az Általános feltételek c. dokumentum H14. pontjában meghatározottak alapján, az alábbi kiegészítésekkel:

Szakkórház: Az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-ellátás körében szakkórház elnevezés használatára jogosult, ha egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében, legalább a progresszív ellátás 2. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatást nyújtja és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér helyszínen biztosítja.

Aktív fekvőbeteg szakellátás: A fekvőbeteg-ellátó intézményben történő gyógyító, korai rehabilitáló tevékenység, amelyben az ápolási idő előre tervezhető, többnyire rövid időtartamú. Az ellátásban az orvos-szakmai tevékenység a meghatározó, az ellátás célja az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása. A besorolásban nem játszik szerepe, hogy az ellátás akut, vagy krónikus betegség miatt következik be.

Járóbeteg szakellátás: Az általános járóbeteg szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbeteg szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetően (lakóhelyének közelében) kell biztosítani. [1997. évi CLIV. törvény 89. § (1) bek.]

Nappali kórház: Az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-ellátás körében nappali kórház elnevezés használatára jogosult, amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 8 órában biztosítja a beteg nappali elhelyezését, és a beteg nappali elhelyezését szolgáló tárgyi feltételeket.

Rehabilitáció: olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított, vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben.

Pszichiátriai gondozás az a tevékenység, amelynek során a pszichiáter szakorvos által vezetett munkacsoport meghatározott területen élő, hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők folyamatos észlelését és gyógyítását végzi, segíti a rehabilitációját a betegség teljes folyamatában. A gondozás a gondozó intézetben, a beteg családi és lakókörnyezetében, saját életterében, adott esetben az otthonában történik.

Nagyértékű eszköz: Az eszköz nagy értékű eszköznek számít, amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő módon számított bekerülési értéke eléri az 500.000 forint értékhatárt.

## F4. Segédletek, sablonok

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Operatív Programok keretében megjelent Pályázati és Kiemelt Pályázati Felhívásokhoz c. dokumentum.

Az Általános feltételek c. dokumentumban foglaltaktól való eltérés kizárólag a Pályázati Felhívás kifejezett, és az Általános feltételek c. dokumentumra történő hivatkozással ellátott rendelkezései esetén lehetséges.

## Általános segédletek

## Speciális segédletek

- Informatikai eszközök beszerzésének minimumkövetelményei ajánlás

- Rehabilitációs fejlesztéshez kapcsolódóan elvárt építészeti, tárgyi, eszköz és műszer minimumfeltételek

- Kórház, mint műszaki létesítmény (építészeti és műszaki követelmények)

- Útmutató a kapacitásmódosítási eljárásokhoz

- Indikátormérési és célérték számítási útmutató

- Rehabilitációs Ellátási Protokollok

- Érdekvédelmi szervezetek listája

## Mellékletek

- Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében   megjelent Pályázati Felhíváskhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz – 2010-01. számú verzió, és ennek mellékletei

- Projekt adatlap és költségvetés

- Projekt adatlap kitöltési útmutató

- Költségvetés szöveges magyarázata

- Sablon a megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei elkészítéséhez

- Konzorciumi útmutató, konzorciumi szerződéssablon

- Önéletrajz minta (EU formátum)

- Tervezői nyilatkozat minta fajlagos költségekről

- Tervezői nyilatkozat minta akadálymenetesítésről

- Fenntartási nyilatkozat minta

- Tulajdonosi nyilatkozat minta

- Nyilatkozat humán erőforrás biztosításáról minta

- Nyilatkozat kiváltott ingatlanról minta

- Tervezői nyilatkozat új építés esetén minta

- Arányosítási segédlet

- Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez (www.nfu.hu) honlapon a ROP Pályázati Útmutatók 2009-2010 menüpont alatt).

A tervellenőr díja a tömegtartózkodásra szolgáló építmény tervezett kivitelezési dokumentációjának ellenőrzésére vonatkozóan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, 41.§ (2) és (7) bekezdéseiben rögzített esetekben számolható el. Az építmények tömegtartózkodási jellegének igazolási módja elsőfokú építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány.

Műszaki ellenőri tevékenység - jogi személy ill. jogi személyiség nélküli formában - kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a tevékenység végzésére a kedvezményezettel közvetlenül szerződött szervezet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő taggal vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személlyel (munkaszerződés, megbízási szerződés, ide nem értve a céggel kötött megbízást) rendelkezik és ez a tag, személy részt vesz a szakmagyakorlási tevékenység ellátásában.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy RET vélemény kiadásához szükséges határidőket a RET ügyrendje szabályozza.

Javasoljuk, hogy a kész tervdokumentáció rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő részére, véleményezésre történő átadása előtt már a tervezés folyamatában kerüljön sor konzultációra a tervező és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő között annak érdekében, hogy a tervdokumentáció minden szempontból megfeleljen a teljes körű akadálymentesítés fentebb ismertetett szakmai kritériumainak.

1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdés